KC 프로젝트 Delta BRD

Fromage 통합 및 상품별 의견 제시 구조

Business Requirements Document

문서 버전: v0.8 (독자 관점 정리)

기준일: 2026년 4월 22일

작성자: Jason (플랫폼사업본부)

수신: Kris (제품기획실장) / Max (기술연구소 백엔드팀장) / Sam (정보보호실장)

# 목차

1. 문서 개요

2. 비즈니스 배경 및 문제 정의

2.1 기존 보닥 엔진의 마케팅 효과 우위

2.1.1 유지/조정/해지 진단의 마케팅 유효성 근거 (Braze 캔버스 실데이터)

2.2 KC Risk-type 방식의 마케팅 효과 챌린지

2.3 보완 전략: 두 축의 분리된 대응

2.4 품질보증 리스크와 KC의 보수적 판정 원칙

3. 목표 및 성공 기준

4. 핵심 비즈니스 요구사항 (R1 ~ R7)

5. 데이터 요구사항 (기술연구소 협의 중점 섹션)

6. 비기능 요구사항

7. 제약사항 및 가정

8. Phase 계획

9. 리스크 및 대응

10. 참고 자료 및 결정 보류 이슈

# 1. 문서 개요

## 1.1 문서 목적 및 독자

본 문서는 아이지넷 KC(Knowledge Core) 프로젝트의 Fromage 통합 및 상품별 의견 제시 구조 도입에 관한 비즈니스 요구사항을 정의하는 Delta BRD이다. 기존 KC 기획서(v1.4 기준)에서 확정된 내용 위에, 이번 추가/변경되는 비즈니스 요구사항만을 서술한다.

본 문서의 주요 독자는 다음과 같다:

- Kris (제품기획실장) — 본 BRD를 기반으로 PRD(제품요구사항문서)를 작성. BRD의 각 요구사항을 기능/UI/API 수준으로 분해하는 주체. Dwhy(컴플라이언스)·Sam(정보보호실) 등 관련 부서와의 커뮤니케이션은 Kris가 PRD 단계에서 분담하여 진행한다.

- Max (기술연구소 백엔드팀장) 및 기술연구소 — 특히 5장(데이터 요구사항)을 중점 참조. 데이터 소스·추상화·카드 결합 흐름 이해를 통해 구현 설계에 활용. 기존 엔진 룰 이관은 Max 팀(Daniel)이 주도.

- Sam (정보보호실장) — 5.5절(데이터 거버넌스)의 정보보호실 협의 항목 5건 중심 검토. Fromage 원데이터 국내 저장 원칙, 프롬프트 로그의 CI 해시 가명처리 기본값 등 설계 전제의 적법성 확인.

※ Dwhy(컴플라이언스)는 본 BRD의 정식 수신자가 아니다. 다만 2.4 품질보증 리스크 대응 체인 관련 조항(특히 R3-1 "보강" 라벨의 보험모집 법리 경계, R5 어휘 정책, R7 면책 문구 표준안)은 구조적 성격상 컴플라이언스 검증 없이 확정하기 어렵다. Kris가 BRD 확정 전 Dwhy의 사전 의견을 수렴하여 본 문서에 반영한 뒤, PRD 단계에서 본격 검토를 진행한다.

## 1.2 범위 및 경계

본 Delta BRD에서 다루는 범위는 다음과 같다.

포함 범위:

- Fromage API 연동을 전제로 한 KC 카드 스키마 확장 및 판정 체계

- 상품별 의견 제시 구조 (Rule 카드 확장 + Evidence 런타임 조합)

- Clark 고객 플로우에 Fromage 측정 유도 단계 신설 및 분기 처리

- Clark 응답 생성 시 어휘 정책 적용 (출력 제약)

- Phase 1(구조 반영) 및 Phase 1.5(런타임 가동) 스코프 구분

제외 범위:

- 7카드 온톨로지 자체의 구조 (기존 KC 기획서 v1.4 기준에서 다룸)

- KC Admin 전체 기능 (별도 KC Admin 스펙 문서)

- 어휘 정책 세부 항목 (별도 어휘 정책 문서)

- Phase 2/3 상세 (edge table, Graph RAG, 디지털 트윈 등)

## 1.3 베이스 문서

본 문서는 다음 문서를 베이스로 하며, 해당 문서들의 전제를 모두 승계한다.

- KC 기획서 v1.4 기준 — 본 Delta BRD의 최상위 베이스 문서. 특히 다음 섹션과 직접 정합해야 한다: §2-2(7종 카드 체계 정의), §3-1(카드 승인 플로우 Aron→Eric→Dwhy), §3-8(Fromage 민감정보 국외이전 해결방안), §7(Playbook/Rule/Evidence 카드 예시), §8-1(KC Admin 통제 가능 범위).

- KC_RAG_LLM 아키텍처 기술스펙 v1.3 — 임베딩, 카드 체이닝, 4-Layer 방어, aGCR

- KC Admin v1.5.2 스펙 — 카드 관리 CMS 기능

# 2. 비즈니스 배경 및 문제 정의

## 2.1 기존 보닥 엔진의 마케팅 효과 우위

현재 bodoc이 운영 중인 보험진단 엔진은 마이데이터 담보코드 기반의 룰 엔진을 사용하여 보장점수 산출 및 상품별 유지/조정/해지 의견을 제시한다. 사용자에게 즉시 행동 가능한 구체적 결과를 전달하며, 예를 들어 "A상품은 유지, B상품은 조정, C상품은 해지 검토"와 같은 방식으로 제공되고, bodoc 앱 진단탭에서는 종합 보장점수가 함께 표기된다. 사용자는 결과를 받은 즉시 다음 행동(상담 신청, 상품 전환 검토 등)을 취할 수 있다.

이 방식은 행동 트리거가 명확하다는 강점이 있어, 전환율과 마케팅 메시지 측면에서 성과를 내왔다. 특히 보닥플래너 상담 전환, CRM 연계 후속 액션 등에서 사용자가 체감하는 가치가 구체적이다.

다만 판정 로직의 룰 세트는 회사 기밀로 관리되며, 담보코드 → 판정 라벨 매핑의 관리 주체는 기술연구소 백엔드팀이다. KC 프로젝트에서 상품별 의견 기능을 재구현할 때는 기존 룰의 재분석과 KC Rule 카드 이관이 필요한데, 이는 Phase 1 선결 작업에 해당한다(8.1 및 9장 리스크 참조).

### 2.1.1 유지/조정/해지 진단의 마케팅 유효성 근거 (Braze 캔버스 실데이터)

위 정성적 서술을 실데이터로 뒷받침하는 근거로, 최근 30일간(2026.03.23 ~ 04.22) Braze "상담신청유도 캔버스"의 퍼블리시 로그를 분석한 결과는 다음과 같다.

Fig 5. 유지/조정/해지 CRM 메시지 수신군 vs 미수신군의 유효통화 성공률 비교

유지/조정/해지 진단 결과를 기반으로 Braze CRM 메시지를 열람한 수신군(n=1,639)의 30초 이상 유효통화 성공률은 32.5%인 반면, 미열람 미수신군(n=32,245)은 27.3%이다. 절대 차이는 +5.2%p이며, 상대적으로는 약 19% 향상 (5.2 ÷ 27.3)이다. 이는 유지/조정/해지 형식의 구체적 행동 가이드가 사용자의 후속 상담 참여도에 실질적으로 기여함을 시사한다.

▶ 해석의 한계 — 선택 편향 가능성  본 데이터는 "수신군 vs 미수신군"의 관찰 비교이며, 엄밀한 인과관계를 입증하는 통제 실험(RCT)이 아니다. CRM 메시지를 열람한 사용자는 애초에 보험 관여도(engagement)가 높을 가능성이 있어 선택 편향(selection bias)이 존재한다. 즉 "메시지가 유효통화율을 높였다"가 아니라 "메시지를 열람할 정도로 관여도 높은 사용자는 유효통화율이 원래 더 높다"일 가능성도 배제할 수 없다. KC 런칭 후 Phase 1.5에서 랜덤 노출 기반 통제 실험을 설계하여 인과성을 보다 엄밀하게 검증할 필요가 있다(PRD에서 Kris가 실험 설계 확정).

이 근거는 R3 요구사항(상품별 의견 제시) 전반과, 특히 2.4 보수적 판정 원칙에 따른 "해지" 직접 판정 제거가 일으킬 수 있는 기능 축소 리스크(9.7) 및 그 사업적 영향 모니터링(10.4 D-02)의 베이스라인 참조점으로 활용된다.

## 2.2 KC Risk-type 방식의 마케팅 효과 챌린지

KC 카드 체계는 구조적 진단 정확성과 감사가능성(auditability) 측면에서 기존 엔진 대비 우위를 갖는다. 하지만 Risk-type 고지 방식이 마케팅 효과 측면에서는 기존 엔진보다 약할 가능성이 내부 챌린지로 제기되었다. Clark/Lois는 아직 런칭 전이므로 이는 측정된 성과 하락이 아닌 가설 단계의 우려이며, 런칭 후 실데이터로 검증될 사항이다.

예를 들어 KC의 Risk-type 진단은 다음과 같은 형태로 결과를 제시한다.

▶ KC Risk-type 출력 예시  "귀하는 '노후돌봄보장 공백형'에 해당합니다. 장기요양·간병 관련 보장이 연령 대비 부족합니다."

이러한 진단은 구조적으로 정확하고 설명 가능하지만, 사용자가 "그래서 내가 무엇을 해야 하는가?"라는 질문에 즉시 답을 받기 어렵다. Why(왜)는 설명되지만, What(무엇을)과 How(어떻게)는 후속 대화나 상담 과정에 의존해야 한다.

이 차이는 Clark/Lois 런칭 시 초기 전환율에 영향을 미칠 수 있으며, 런칭 후 기존 보닥 엔진 대비 성과 비교가 가능해지기 전까지는 가설에 기반한 리스크로 관리된다. 따라서 KC의 구조적 우위를 유지하면서도 마케팅 효과를 충분히 방어할 수 있는 보완 장치가 필요하다.

## 2.3 보완 전략: 두 축의 분리된 대응

위 챌린지는 단일 해결책이 아닌 서로 독립적인 두 축의 보완 전략으로 대응한다. 두 축은 기술적으로도 독립 구현 가능하며, 단계적 도입이 가능하다.

### 축 1. 행동 트리거 회복 — 상품별 의견 제시 (R3)

기존 보닥 엔진의 마케팅 강점은 상당 부분 "상품별 유지/조정/해지 의견"이라는 행동 트리거에서 비롯된다. 이 기능은 Fromage 통합 없이도 KC 내부에서 Rule 카드 확장 + Evidence 런타임 조합 방식으로 구현 가능하다(상세는 R3).

이 축만으로도 KC Risk-type의 What/How 부재 문제는 상당 부분 해소된다. 즉 Fromage가 없는 경우에도 기존 엔진 대비 최소 동등 이상의 마케팅 효과를 확보하는 것이 축 1의 목표이다.

### 축 2. 차별적 개인화 우위 — Fromage 통합

축 1 위에 Fromage(Mediage) 데이터 통합을 얹으면, 기존 엔진이 제공하지 못하는 질병 위협 기반 개인화를 추가한다. Fromage는 건강검진 데이터 기반의 대사나이·질병위험도·암위험도·사망위험도 분석 솔루션으로, 국제 SCI 학술지 논문을 통해 의학적 타당성이 검증되어 있다

(출처: Mediage 공식자료 및 논문 리스트).

Fromage 등급이 판정 근거로 결합되면, 동일한 Risk-type(예: 노후돌봄보장 공백형)이라도 개인 위협 수준에 따라 메시지 강도와 판정 우선순위가 차등화된다.

▶ Fromage 등급 결합 시 메시지 강도 예시  "귀하는 '노후돌봄보장 공백형'에 해당합니다. 추가로 대사나이 기준 고위험군에 속하시는 만큼, 장기요양·간병 보장 보완의 검토 우선순위가 높습니다." (※ 사용자에게 노출되는 수치 표기 범위는 어휘 정책 문서에서 정의)

중요한 점은 여기서 Risk-type 자체가 새로 생기지 않았다는 것이다(R2-1 참조). Fromage 등급은 기존 Risk-type 판정의 근거를 강화하고 메시지 강도를 결정하는 입력으로만 작용한다. 이는 7카드 온톨로지를 유지하면서 차별적 개인화를 확보하는 설계상의 선택이다.

### 두 축의 단계적 도입

축 1(R3)과 축 2(Fromage)는 독립적이므로, Phase 1에서는 축 1을 먼저 가동할 수 있고, 축 2는 Phase 1.5에서 실API 연동과 함께 본격 가동된다. 자세한 단계 분할은 8장 Phase 계획을 참조한다.

## 2.4 품질보증 리스크와 KC의 보수적 판정 원칙

AI 진단이 설계사의 판매 판단과 충돌할 경우 품질보증(불완전판매 의심) 이슈가 제기될 수 있다는 리스크가 존재한다. 특히 자회사 GA(더파트너스) 및 B2B 리드 공급 파트너사(신한라이프, 라이나생명, 흥국생명, 원파이낸셜, 굿리치 등)와의 생태계에서 이 리스크가 두드러진다.

이슈의 구조는 다음과 같다:

- 설계사가 고객에게 특정 상품을 판매 → 이후 고객이 bodoc/Clark/Lois 진단 수행

- AI 진단이 해당 상품을 "조정" 또는 "해지" 판정 → 고객이 판매 적정성을 의심

- 설계사·GA 관점에서 "아이지넷 생태계 내부에서 판매를 부정당함"으로 인식, 특히 자회사 GA 판매 상품에 대한 부정 판정은 아이지넷이 스스로의 판매를 부정하는 구조적 긴장 발생

### KC의 보수적 판정 원칙

위 리스크를 구조적으로 완화하기 위해 KC는 다음 원칙을 채택한다.

- 부정 판정 회피 — KC의 상품별 의견 출력 라벨을 "유지 / 보강 / 검토" 3단계로 재정의. 기존 엔진이 사용하던 "해지" 직접 판정은 KC에서 제거(R3-1).

- 담보 공백 중심 메시지 — "보강"은 보유 상품의 수정이 아닌 담보 공백 영역에 대한 신규 검토 권유로 해석 범위 고정. 보유 상품을 부정하지 않음.

- 맥락 한계 투명화 — 모든 상품별 의견 출력에 면책 문구 상시 노출(R7). KC가 고객 맥락을 완전히 반영하지 못한다는 점을 명시하고, 최종 판단은 상담을 통해 수행하도록 안내.

- 의미 기반 어휘 통제 — 어휘 자체뿐 아니라 의미상 해지·부적합을 함축하는 표현도 금지(R5).

이 원칙들은 기존 엔진의 "해지 의견" 기능을 KC에서 의도적으로 제거하는 결정을 포함한다. 즉 KC는 기존 엔진의 기능을 완전 대체하는 것이 아니라, 품질보증 리스크가 있는 기능을 제거한 보수적 재구현이다. 이 범위 축소의 사업적 영향은 모니터링 대상이며, 필요 시 별도 정책 결정으로 재검토한다(10.4 결정 보류 이슈 참조).

# 3. 목표 및 성공 기준

## 3.1 정성 목표

- 마케팅 효과 방어 및 차별화 — KC Risk-type 방식의 구조적 우위를 유지하면서, 기존 엔진 대비 최소 동등 이상의 마케팅 효과를 확보하고, Fromage 통합을 통해 차별적 개인화 우위를 추가한다.

- 감사가능성 유지 — 상품별 의견이 런타임 생성이더라도, Rule/Evidence 카드 기반으로 근거 추적이 가능해야 한다.

- 컴플라이언스 준수 — 민감정보 국외이전 금지 원칙, 보험업법상 해지 권유 제한 등을 모두 준수한다.

- 7카드 온톨로지 불변 — 기존 7카드 구조를 바꾸지 않고 확장성을 확보한다.

## 3.2 정량 목표 (Phase 1.5 런칭 후 측정)

구체 수치는 Phase 1.5 런칭 전 베이스라인 측정으로 확정하되, 방향성과 하한 기준은 다음과 같이 제시한다. [TBD] 표시는 런칭 전 확정 대상 항목이다.

- 기존 엔진 대비 전환율 — Clark/Lois 기반 FC 리드 전환율이 기존 보닥 엔진 기반 대비 최소 동등 이상 [TBD: 하한선 확정]. 기존 엔진이 베이스라인이므로 그 이하로 내려가면 안 되는 하한 조건.

- 고도화 진단 상대 전환율 — Fromage 측정 완료자의 FC 리드 전환율이 미측정자 대비 +[TBD]% 이상 높아야 함. 고도화 진단의 마케팅 효과 검증 지표.

- Fromage 측정 완료율 — Clark 플로우에서 Fromage 측정 유도 단계 도달자 중 측정 완료 비율. 초기 목표 [TBD: 예: 15–30% 범위에서 확정]. 유도 UX 최적화의 핵심 지표.

- FC 리드 품질 (aGCR) — KC 기반 리드의 aGCR 평균값이 기존 엔진 기반 리드 대비 향상.

- Risk-type 판정 커버리지 (룰 이관 품질 지표) — Risk-type 판정 불가율(unknown) 감소. 이 지표는 Fromage 효과 지표가 아니라, 담보코드 룰 이관 품질(9.6) 및 Rule 카드 조건 피트의 완성도를 측정하는 지표이다. Fromage 통합은 Risk-type 판정 근거를 강화할 뿐(R2-2), Risk-type 카테고리 자체를 추가하거나 unknown을 직접 줄이지 않는다(R2-1).

- 어휘 정책 위반율 — Clark 응답 중 L2 필터에서 차단된 위반율 0에 수렴.

※ [TBD] 항목은 Phase 1.5 착수 전 플랫폼사업본부장 승인으로 확정한다.

# 4. 핵심 비즈니스 요구사항 (R1 ~ R7)

## R1. Fromage 표준화 등급 체계

▶ v1.4 §3-8과의 관계  v1.4 §3-8은 Fromage 민감정보 국외이전 해결방안을 이미 정의하며, Amplitude에 전송 가능한 세그먼트 속성으로 'health_risk_segment = high/medium/low' 및 'metabolic_age_gap = above/normal/below' 등을 명시한다. Delta BRD R1은 이 원칙을 준수하며, 세부 매핑 테이블 구조와 KC 카드 연동 방법을 추가로 정의한다.

R1-1. Fromage 원데이터(대사나이, 질병위험도, 암위험도, 사망위험도 등)는 KC 내부에서 그대로 사용하지 않고, v1.4 §3-8의 3단계 표준화 세그먼트로 추상화하여 유통한다(high/medium/low).

R1-2 (내부 세분화). 판정 정밀도 향상을 위해 서버 내부에서 원점수 → 5단계(매우고/고/중/저/매우저)의 중간 세분화를 거친 후, 대외 유통 값인 3단계로 축약하는 2차 매핑 구조를 채택한다. 5단계 값은 보닥 서버 내부 DB에만 보관되며, Rule/Evidence 카드 참조 및 Amplitude 전송 등 모든 대외 유통은 3단계 값만을 사용한다. 5단계는 이후 Rule 카드 세분화 시 활용 예비 값이다. ※ v1.4 §3-8은 "3단계 유통"을 규정하나 "5단계 내부 보관 금지"를 명시하지 않으므로, 5단계는 보닥 서버 내부 DB 보관으로 허용되는 것으로 해석한다. Phase 1.5 착수 전 Sam의 명시적 확인 필요(5.5 항목 5 연동).

R1-3 (v1.4 §3-8 Amplitude 속성과의 정합). 3단계 등급을 Amplitude로 전송할 때는 v1.4 §3-8-3에 정의된 속성 규격을 따른다: health_risk_segment (high/medium/low), metabolic_age_gap (above/normal/below), health_data_linked (true/false, 이벤트 플래그), fromage_report_viewed (true/false, 이벤트 플래그). 새로운 Amplitude 속성 추가가 필요한 경우 v1.4 §3-8 원칙 재검토를 거친다.

R1-3-1 (Fromage 지표 ↔ Amplitude 속성 매핑). Fromage 4지표가 Amplitude 세그먼트 속성 2개로 통합·매핑되는 구조는 다음과 같다:

- 질병위험도 + 암위험도 + 사망위험도 → health_risk_segment (종합 위험도 기반 3구간 분류, v1.4 §3-8-3)

- 대사나이 → metabolic_age_gap (대사나이-실제나이 갭의 방향, 수치 없음)

Rule 카드 조건절에서 지표별 세부 분기(예: R2-3의 "암위험도_등급 == '고'"와 같이 개별 지표를 명시)가 필요한 경우, 해당 세부 등급은 보닥 서버 내부 DB에서만 참조 가능하며 Amplitude로는 통합 세그먼트만 전송된다. 즉 R2-3 예시의 "암위험도_등급"은 Rule 카드 내부 평가용 필드명이며, Amplitude 외부 유통 속성이 아니다.

R1-4. 매핑 테이블은 KC Admin에서 제품기획실이 관리하되, 다음 범위 제한을 적용한다:

- 원점수 → 5단계 경계값 및 5단계 → 3단계 묶음 방식은 의학적 근거(Mediage 제공 임상 기준 또는 의료 자문 결과)에 따라 초기 설정하며, 변경 시에도 동일한 의학적 근거 범위를 벗어나지 않아야 한다.

- 제품기획실이 직접 조정 가능한 범위는 라벨 표기, 마케팅 라운딩 기준 등 의학적 경계를 변경하지 않는 마케팅 파라미터로 한정한다.

- 의학적 경계값 변경이 필요한 경우 의료 자문 또는 Mediage 협의 기록을 첨부한 승인 프로세스를 거친다.

R1-5. 매핑 테이블 변경 시 변경 이력과 승인자가 기록되어야 하며, Fromage 지표별로 독립적인 매핑을 설정할 수 있어야 한다(예: 암위험도 3단계 경계값과 질병위험도 3단계 경계값은 서로 다를 수 있음).

## R2. Risk-type 판정 근거 강화

R2-1. 기존 Risk-type 카테고리(무보장형, 노후돌봄보장 공백형, 생애주기 적합도 저조형 등)는 보장 구조 기반으로 유지. Fromage 신호를 반영한 신규 Risk-type 카테고리는 추가하지 않는다.

R2-2. Fromage 표준화 등급은 Evidence 카드 및 Rule 카드의 판정 근거 강화용으로만 사용한다. 즉 Risk-type을 결정짓는 판정 조건의 일부로 사용하되, Risk-type 종류를 분화시키지는 않는다.

R2-3. Rule 카드 조건절은 Fromage 등급을 조건 일부로 포함할 수 있어야 한다. 예시:

IF 암보장금액 < 3,000만원 AND 암위험도_등급 == '고' THEN 공백형_판정_우선순위 = HIGH

R2-4. Fromage 등급이 높은 고객에게는 동일 Risk-type이라도 Clark 응답 메시지 강도를 높일 수 있도록, Rule 카드의 fromage_variant 필드(R3-1-1)에서 Fromage 등급별 메시지 variant를 관리할 수 있어야 한다.

## R3. 상품별 의견 제시 (Rule 카드 중심 재구현)

▶ R3와 Fromage의 관계 (경계)  R3는 Fromage 통합 여부와 독립적으로 구현 가능한 요구사항이다. Fromage 등급이 있는 경우 Rule 카드 조건절의 분기 입력으로 추가되지만(v1.4 §2-2 Evidence 유형 4 참조), Fromage 미연동 상태에서도 R3는 완전 기능으로 동작해야 한다. Phase 1 선도입 가능성(8.1)을 열어두기 위함이다.

▶ R3의 구현 기반: 담보코드 기반 판정의 Rule 카드 이관  R3는 기존 보닥 엔진의 마이데이터 담보코드 기반 룰 엔진 로직을 v1.4 Rule 카드 + Evidence 카드 체계로 재구현하는 것이다. 구체 상품명·특약명 수준의 판정은 본 BRD 범위에서 제외하며, 담보코드 조합 수준의 판정에 한정한다.

R3-1. Rule 카드의 기존 "경고 메시지" 필드를 확장하여, 각 Rule이 다음 3단계 출력 라벨 중 하나와 대응되는 경고 메시지를 가지도록 구조화한다. 라벨은 2.4 보수적 판정 원칙에 따라 축소된 집합이다:

- 유지 — 현재 보유 담보 조합이 적절하다는 판정. 긍정 판정.

- 보강 — 담보 공백 영역에 대한 신규 검토 권유. 보유 상품 자체를 수정하라는 의미가 아닌, 공백을 새로 채우라는 방향의 권유. 단, 보험업법상 보험모집 행위로 해석될 수 있는 범위 회피를 위해, 사용자 안내 문구는 특정 상품·설계사 연결을 포함하지 않으며, 구체적 행동은 상담 플로우(FC)를 통해서만 연결된다. Dwhy 어휘 정책 검토 필수 항목.

- 검토 — 전문가 상담이 필요한 중립적 판정. 해지·조정 의미 함축 금지.

기존 엔진의 "해지" 직접 판정은 KC에서 제거된다. 이는 2.4의 품질보증 리스크 대응 원칙에 따른 의도적 범위 축소이다.

R3-1-1 (v1.4 Rule 카드 필드 확장). v1.4의 Rule 카드는 현재 "조건 빌더"와 "경고 메시지" 구성이다(§7-2 참조). Delta BRD는 이 구조에 다음 필드를 추가 필드로 확장 제안한다:

- output_label — 유지/보강/검토 중 하나의 값. 판정 결과 라벨.

- coverage_category — 담보 카테고리 식별자(예: cancer, disability, longterm_care 등). 의견 메시지의 지칭 대상.

- fromage_variant — 선택 필드. Fromage 등급(high/medium/low)별 메시지 강도 분기를 위한 variant 배열. Fromage 미측정자는 default variant 사용.

v1.4 원본 스키마의 기존 필드는 변경하지 않으며, 추가 필드는 null 허용으로 하위 호환을 확보한다. 기존 Rule 카드(예: RULE.LEAD.CONVERT_THRESHOLD.V1 등)는 영향받지 않는다.

R3-2. R3의 결과물은 "판정 근거의 구체성"과 "판정 라벨 범위" 두 차원으로 구분하여 관리한다. 이 이원화는 2.4 보수적 판정 원칙과의 정합성을 확보하기 위함이다.

- 판정 근거의 구체성 — 담보 카테고리별 Evidence 주입 깊이·Rule 카드 조건 정밀도·경고 메시지 상세도는 기존 엔진 대비 동등 이상. Fromage 측정 완료 시 개인 위협 정보가 추가 결합되어 고도화 분기에서 차별화됨.

- 판정 라벨 범위 및 지칭 대상 — R3-1(3단계 라벨)과 R3-5(상품명 미언급 원칙)에 따라 의도적으로 축소. 기존 엔진의 "해지" 직접 판정 및 상품명 직접 지칭 기능은 제거됨.

즉 R3는 "판정 근거는 더 탄탄하게, 판정 라벨은 더 보수적으로" 재구현하는 설계이다.

R3-3. 판정 입력은 마이데이터 담보코드 → ICIS 보장 코드 표준 매핑을 통해 구성된다. 기존 엔진의 룰 세트(기술연구소 백엔드팀 Daniel 관리)를 KC Rule 카드로 이관하여 동등 로직을 재구현한다. 구체 룰 내용은 회사 기밀로 본 BRD의 공개 범위에 포함되지 않는다(7.1 참조).

R3-3-1 (거버넌스 및 카드 승인 플로우). KC Rule 카드로 이관된 담보코드 룰의 거버넌스는 혼합 모델로 운영하되, v1.4 §3-1의 카드 승인 플로우(Aron → Eric → Dwhy 3단계)를 준수한다. ※ 본 문서에서 Aron/Eric/Dwhy는 해당 시점의 직책 보유자를 지칭하며(각각 고객경험팀장, 도메인 검수자, 준법감시인), 인사이동 시 직책 승계자가 동일 역할을 수행한다. 인물 고정 지정이 아님.

- 룰 이관 및 담보코드 경계 정의 — 기술연구소 백엔드팀(Daniel)이 기존 엔진 룰을 재분석하여 Rule 카드 초안 작성. 담보코드 조합 조건·판정 라벨 매핑의 의학적·계약적 근거 검증 포함.

- 카드 입력 및 구조 정합성 — v1.4 §3-1 ① Aron(고객경험팀장)이 초안을 KC Admin에 입력하고 Standalone/Linked 분류, Rule-Evidence 체이닝, 카드 ID 부여(RULE.COVERAGE.* 형식 등)를 수행.

- 도메인 검수 — v1.4 §3-1 ② Eric(더파트너스 설계사 출신)이 현장 통용성 검증(용어 정확성, 설계사 납득성, 기준값 현실성).

- 규제 검수 (조건부) — v1.4 §3-1 ③의 Dwhy 규제 검수는 원문상 법적 정의가 포함된 카드 5종(실손의료보험·심혈관질환 보장·뇌혈관질환 보장·질병코드의 이해·보험 마이데이터)에만 적용되는 것으로 정의되어 있다. Delta BRD의 Rule 카드 확장이 이 5종 범위에 포함되는지 또는 신규 대상으로 확장되는지는 10.4 D-10에 따라 Phase 1 착수 시 Dwhy 확인으로 확정한다. 범위 외로 판명되더라도 "보강" 라벨의 보험모집 법리 경계 검토를 위한 별도 Dwhy 자문은 수행한다.

- KC Admin 내 파라미터 조정 — 제품기획실이 단독 수행 가능한 범위: 경고 메시지 문구, Risk-type × 담보 카테고리 우선순위 조정 등 마케팅 파라미터. 담보코드 조합 조건 자체의 변경은 포함되지 않음.

- 담보코드 경계 변경 — 담보코드 조합 조건이나 판정 라벨 매핑 자체의 변경은 제품기획실이 단독 수행할 수 없으며, 백엔드팀 리뷰 및 승인 플로우 재진입 필수.

R3-4. 담보 카테고리 단위 의견 메시지는 Rule 카드의 확장된 경고 메시지 필드에 저장한다. v1.4 §8-1의 "Clark 멘트 변경 → Rule 카드의 경고 메시지 수정" 원칙을 따른다. Rule 입도를 'Risk-type × 담보 카테고리' 조합 단위로 확장하되, 기존 v1.4 Rule 카드의 "조건 빌더" 구조는 유지한다. 입도 방향성 원칙: 1조합 1Rule 카드를 지향하며, 조건 복잡도가 높은 경우 N:1(한 Rule이 여러 조합 커버) 허용, 1:N(한 조합을 여러 Rule로 분할)은 지양. 구체 매핑 판단은 PRD에서 Kris가 확정.

R3-5. 런타임 의견 생성은 기본 원칙상 구체 상품명을 언급하지 않는다. 담보 카테고리 수준에서만 기술한다(예: "암 담보 조합의 재검토를 권합니다"는 허용, "XX암보험 해지를 권합니다"는 금지). 이 원칙은 어휘 정책 문서 및 L1 POLICY에 명시된다.

R3-6. 상품별 의견 생성 시 V1~V4 검증 루프와 aGCR/PlannerFitScore 검증을 거친다. 어휘 정책 준수 여부(R5)와 의미 함축 검증(2.4 보수적 판정 원칙)은 PlannerFitScore의 감점 항목에 포함한다.

R3-7. 상품별 의견은 감사가능성을 확보하기 위해, 해당 의견 생성에 사용된 Rule/Evidence 카드 ID와 프롬프트 스냅샷이 로그에 기록되어야 한다. 해당 로그의 보관/접근 정책은 정보보호실 협의 대상이다(5.5 항목 5 참조).

## R4. Clark 플로우에 Fromage 측정 유도 단계 신설

R4-1. 기존 Clark 고객 플로우(비로그인 대화 → 카카오 로그인 → CI 인증 → 마이데이터 연동 → AI 진단 → FC 리드 전환) 사이에, Fromage 측정 유도 단계를 신설한다.

R4-2. 측정 유도의 위치는 기본 보장구조 진단 결과 제공 직후로 한다. 기본 진단으로 먼저 가치를 증명하고, 고도화 진단(Fromage 결합)을 측정의 보상으로 제시하여 측정 참여율을 높인다.

R4-3. 측정 완료자에게는 Risk-type × Fromage 등급이 결합된 고도화 진단을 제공한다. 미측정자(거부/스킵 포함)에게는 기본 진단 결과로 폴백한다.

R4-4. 미측정자도 FC 리드 전환이 정상적으로 이루어져야 한다. 즉 Fromage는 고도화 레이어이지, 리드 전환의 필수 전제가 아니다.

R4-5. 측정 유도 시점·문구·노출 빈도 등 UX 세부 사양은 PRD에서 Kris가 확정한다.

## R5. 출력 제약 어휘 정책

R5-1. Clark/Lois의 상품별 의견 응답에서 사용되는 어휘는 "재검토 권유" 수준으로 제한한다. 명백한 해지·해약·갈아타기 발언은 컴플라이언스 리스크로 인해 금지한다.

R5-2. 어휘 자체뿐 아니라 의미상 해지·부적합·판매 잘못을 함축하는 표현도 금지한다. 예를 들어 "이 상품은 귀하에게 맞지 않습니다", "현재 보장 구조에 문제가 있습니다" 등은 표면 어휘가 다르더라도 2.4 품질보증 리스크 관점에서 금지 대상이다. 이는 R3의 3단계 라벨 체계(유지/보강/검토)와 정합적으로 작동한다.

R5-3. 허용 어휘대와 금지 어휘대를 표준화하여 L1 POLICY 주입 및 L2 키워드/패턴 필터에 반영한다. 의미 함축 검증은 L3 의미 경계 단계에서 수행한다. 구체 항목은 별도 어휘 정책 문서(Dwhy 컴플라이언스 검토 대상)에서 관리한다.

R5-4. 회색 지대 어휘("조정", "최적화" 등)는 사용 맥락 조건을 명시한다. 어휘 정책 문서에서 허용 맥락을 정의한다.

R5-5. 어휘 정책 위반 여부는 런타임에서 aGCR/PlannerFitScore 감점 항목에 반영된다. 위반 응답은 사용자에게 노출되기 전에 L4 에스컬레이션(재생성 또는 안전 응답 전환)으로 처리된다.

## R6. 종합 보장점수 KC 이관

R6-1. 기존 bodoc 앱 진단탭에서 표기되는 종합 보장점수를 KC 내부로 이관하여 Clark/Lois에서도 제공한다. 사용자 경험 연속성 관점에서 점수 지표는 유지하되, 산정 기반은 KC Rule/Evidence 카드 위에 재구현한다.

R6-1-1 (괴리 관리). 이관 과도기(Phase 1.5 런칭 시점)에는 기존 bodoc 앱의 점수와 KC 기반 점수 사이에 수치 괴리가 발생할 가능성이 있다. 같은 고객이 두 채널에서 다른 점수를 경험할 경우 사용자 경험 연속성이 오히려 훼손될 수 있으므로, 괴리 허용 범위(±N점)와 수렴 일정은 PRD에서 확정한다. [TBD: 허용 범위 결정 — 10.4 D-05]

R6-2. 점수 산정은 KC Rule 카드 평가 결과를 집계하는 방식으로 구성한다. 구체 산정 로직·가중치·범위는 PRD에서 Kris가 확정하며, 본 BRD 범위에서는 요구사항 수준만 정의한다.

R6-3. 점수 산정은 양방향 균형 원칙을 준수한다. 단방향 보수화는 오히려 다른 방향의 왜곡을 낳으므로 두 방향 모두 경계한다:

- 하한 방향 왜곡 방지 — 설계사가 판매한 상품이 반영된 점수가 부당하게 낮게 산정되어 간접적으로 판매 부적합을 시사하는 결과를 방지한다(2.4 품질보증 리스크 대응 원칙의 연장).

- 상한 방향 왜곡 방지 — 보장 충분 판정(고득점)이 과도하게 용이하게 나와 상담 수요를 구조적으로 억제하는 결과도 방지한다. 이는 3.2 전환율 목표와의 정합성을 위해 필수이다.

- 분포 관리 — 런칭 후 점수 분포(중앙값·분산·"유지" 라벨 비율 등)를 분기별 모니터링(9.1에 추가). 임계 분포 이탈 시 산정 로직 재조정.

R6-4. 점수와 개별 의견이 완전히 일치해야 하는 것은 아니다. 두 지표는 서로 다른 층위의 정보이기 때문이다: 점수는 보장 구조의 종합 지표(집계된 상태), 개별 의견(유지/보강/검토)은 담보 카테고리별 액션 제안(Rule 기반). 다만 극단적 모순(예: 점수 95점인데 모든 카테고리가 "검토")이 발생할 경우, UI에서 해석 가이드 문구를 함께 노출하여 사용자 혼란을 방지한다. 구체 가이드 문구는 PRD에서 확정.

R6-5. 점수 표시 시에도 R7의 면책 문구 원칙이 적용된다. 점수 단독으로는 판정으로 해석되지 않도록 맥락 문구를 함께 노출한다.

## R7. 면책 문구 표준화

R7-1. Clark/Lois의 모든 상품별 의견 출력(유지/보강/검토 전체) 및 종합 보장점수 표기에 면책 문구를 상시 노출한다. 특정 판정에만 면책 문구를 붙이면 "이 판정만 불확실하다"로 오해될 여지가 있으므로, 모든 출력에 동일 원칙을 적용한다.

R7-2. 면책 문구의 핵심 메시지 요소는 다음과 같다:

- KC 진단은 마이데이터 담보코드와 Fromage 등급(해당 시)에 기반하며, 고객의 전체 맥락(재무 상황, 가족력, 선호도 등)을 완전히 반영하지 못한다

- 최종 판단은 전문가(보닥플래너 또는 설계사) 상담을 통해 수행하는 것을 권장한다

- 가입 당시의 개별 상황에 대한 평가가 아니며, 판매 적정성에 대한 판단이 아니다

R7-3. 면책 문구의 구체 문안·노출 위치·글자 크기 등 UX 세부 사양은 PRD에서 Kris가 확정하되, Dwhy 컴플라이언스 검토를 거친다.

R7-4. 면책 문구는 법적 면책의 완결 장치가 아니며, 2.4 보수적 판정 원칙·R5 의미 함축 금지·R3 3단계 라벨 등과 다층적으로 작동한다. 어느 하나에 의존하지 않는 설계이다.

# 5. 데이터 요구사항 (기술연구소 협의 중점 섹션)

본 장은 기술연구소에서 제기한 다음 질문에 직접 답하는 섹션이다: "KC는 어떤 데이터를 어디서 가져와서 어떻게 결합하는가?"

## 5.1 데이터 소스 전체 맵

KC Runtime이 참조하는 데이터 소스는 5개 카테고리로 구성된다. 각 소스의 성격·저장 위치·민감도 구분은 다음과 같다. 특히 마이데이터 담보 필드와 ICIS 보장 코드 표준의 조인이 R3(상품별 의견)과 R6(종합 보장점수) 판정의 핵심 입력이며, 기존 엔진 룰의 KC 이관 시에도 이 조인 구조가 유지된다.

Fig 1. 데이터 소스 전체 맵

소스별 상세 특성은 아래 표와 같다.

| 소스 | 데이터 성격 | 저장 위치 | 주요 쓰임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 마이데이터 | 보유 상품 구조, 담보코드 (동적, 비민감) | bodoc 내부 DB (국내) | Risk-type 판정 기본 입력, R3 담보코드 룰 판정의 주 입력 |
| Fromage API | 건강검진 기반 위험도 (민감, v1.4 §3-8) | 원본: 국내 서버 DB만 (v1.4 §3-8-4 적재금지); 3단계 세그먼트만 Amplitude 송신 (v1.4 §3-8-3) | Rule 카드 fromage_variant 분기 입력, Evidence 유형 4(v1.4 §2-2) 근거 데이터 |
| Amplitude | 행동 이벤트, 유저 프로퍼티 (국외) | 국외 서버 (세그먼트 등급만 송신) | Braze 코호트 타겟팅, 사용자 상태 추적 |
| bodoc 내부 DB | 고객 프로필, 상담 이력 (내부) | 국내 서버 | CI 기반 사용자 식별, 대화 이력 관리 |
| ICIS | 보장 코드 표준 (정적, 비민감) | 내부 참조 테이블 (국내) | R3 판정의 핵심 입력 — 마이데이터 담보 필드와 조인하여 Rule 카드 판정 수행. 기존 엔진 룰 이관의 기반 표준. |

## 5.2 Fromage 데이터 추상화 파이프라인

Fromage는 민감정보이므로 원데이터를 KC 카드 체계에 직접 노출하지 않는다. 다음과 같이 2차 매핑 테이블 방식으로 표준화 등급을 생성한다.

Fig 2. Fromage 데이터 추상화 파이프라인

### 5.2.1 파이프라인 단계

파이프라인은 4단계로 구성된다.

- ① Fromage API 호출 — 사용자 동의 후 Fromage 측정 완료 시점에 원점수(대사나이, 질병위험도, 암위험도, 사망위험도)를 수신한다.

- ② 1차 매핑 (원점수 → 5단계) — 매우고/고/중/저/매우저 5단계로 분류. 매핑 기준은 KC Admin에서 관리.

- ③ 2차 매핑 (5단계 → 3단계) — 고/중/저 3단계로 축소. 이 등급이 KC 카드 Rule/Evidence 및 Amplitude에 사용되는 표준 등급.

- ④ KC 카드 참조 — Rule 카드 조건절, Evidence 카드의 정량 근거, Rule 카드의 fromage_variant 필드에서 메시지 분기 선택에 활용.

### 5.2.2 저장 및 송신 규칙

민감정보 국외이전 금지 원칙에 따라 다음 규칙을 전제로 설계한다. 단, 3단계 추상화 값의 국외이전 비해당 최종 판단은 정보보호실 협의 결과(5.5 항목 2)에 따른다. 협의 결과가 달라질 경우 해당 규칙은 조정된다.

- 원점수 및 5단계 값 — 국내 bodoc 서버 DB에만 저장. Amplitude를 포함한 국외 서비스에 송신 금지. (정보보호실 협의 항목 3)

- 3단계 등급 값 — 추상화 수준이 개인정보보호법 제28조의8 국외이전 비해당 요건을 충족함을 전제로 Amplitude 송신 허용. KC 카드 참조용으로도 사용. 최종 확정은 정보보호실 협의 항목 2 결과에 따름.

- 매핑 테이블 자체 — KC Admin에 저장되어 제품기획실이 관리. 테이블 변경 시 변경 이력·승인자 기록 필수(R1-4, R1-5 참조).

### 5.2.3 매핑 테이블 관리 주체

매핑 테이블은 의학적·마케팅적 판단이 들어가는 영역이므로 제품기획실(플랫폼사업본부)이 KC Admin을 통해 관리한다. 엔지니어링 개입 없이 경계값/라벨 조정이 가능하며, 이는 아래와 같은 이점을 제공한다.

- 초기 런칭 후 실데이터 기반으로 경계값 조정 용이

- Fromage 측정 샘플 분포에 따라 등급 기준 세밀화 가능

- 5단계 → 3단계 압축 로직을 나중에 5단계 직접 활용으로 확장 시에도 카드 체계에 영향 없음

## 5.3 Clark 런타임 카드 결합 흐름

사용자 한 턴 발화에 대해 Clark이 어떻게 7카드를 호출·조합·검증하여 응답을 생성하는지 전체 흐름을 나타낸다.

Fig 3. Clark 런타임 카드 결합 흐름 (한 턴 기준)

### 5.3.1 단계별 처리

다이어그램의 ① ~ ⑦ 단계에 대응한다.

- ① 사용자 발화 수신 — Clark 웹뷰에서 사용자 텍스트 입력 또는 버튼 클릭 이벤트로 턴이 시작된다.

- ② 컨텍스트 수집 — 마이데이터(보유 상품), Fromage 3단계 등급, 대화 이력을 컨텍스트 객체로 집계한다.

- ③ 카드 조회 (메인 체인 + Playbook 병렬) — v1.4 §2-3의 메인 참조 흐름에 따라 Concept → Risk-type → Rule → Evidence → Policy 순으로 조회한다. Rule 카드가 확장 필드(output_label/coverage_category/fromage_variant)를 통해 R3 의견 라벨 및 메시지를 산출한다. Playbook 카드(PLAYBOOK.LEAD.CONVERT.V1 / PLAYBOOK.LEAD.SCORING.V1 / PLAYBOOK.LEAD.ALLOCATION.V1)는 메인 체인과 병렬로 동작하여 리드 전환 시그널 감지·스코어링·배정을 수행한다(v1.4 §7-1).

- ④ 프롬프트 조립 → LLM 호출 — 수집된 컨텍스트와 카드 내용을 프롬프트로 조립. 상품별 의견은 이 단계에서 Rule 카드의 경고 메시지(fromage_variant 포함) + Evidence 런타임 조합으로 생성된다.

- ⑤ 4-Layer 방어 통과 — L1 POLICY 주입(어휘 정책 포함), L2 키워드/패턴 필터, L3 의미 경계 검증, L4 하드 에스컬레이션.

- ⑥ aGCR / PlannerFitScore 검증 — 응답 품질 점수 산정. 어휘 정책 준수가 감점 항목에 포함되어 정책 위반 응답은 재생성 또는 안전 응답으로 교체된다.

- ⑦ 사용자 응답 + Amplitude 로깅 — 최종 응답 전달과 동시에 Amplitude 이벤트 기록(risk_* 유저 프로퍼티 Identify 업데이트 포함).

### 5.3.2 상품별 의견 생성 (R3 상세)

④ 프롬프트 조립 단계에서 상품별 의견 생성이 이루어지는 방식을 구체화한다. v1.4 §2-3의 메인 참조 흐름(Concept → Risk-type → Rule → Evidence → Policy)을 준수하며, Playbook 카드는 병렬 리드 전환 레이어로서 독립적으로 동작한다.

- 입력 — 사용자 보유 상품의 마이데이터 담보코드 → ICIS 표준 매핑 결과(담보 카테고리별 보유 현황), Risk-type 판정 결과(v1.4 §2-2 8종 중 하나), 해당 Risk-type 및 담보 카테고리에 매칭되는 확장 Rule 카드(R3-1-1의 output_label/coverage_category/fromage_variant 필드 포함), Evidence 카드(담보 카테고리별 통계, 업계 평균). Fromage 측정 완료 시 v1.4 §3-8의 3단계 등급(high/medium/low) 추가.

- 처리 — Rule 카드가 담보코드 조합을 평가하여 output_label 필드에서 "유지/보강/검토" 라벨을 산출. 동일 Rule 카드의 경고 메시지 필드(Fromage variant 분기 포함)를 Evidence 데이터와 함께 프롬프트로 조립하여 담보 카테고리 수준의 자연어 의견 문장을 LLM이 생성. 구체 상품명은 원칙적으로 언급하지 않음(R3-5).

- 제약 — 어휘 정책("재검토 권유" 수준) + 의미 함축 금지(R5-2) + 면책 문구 상시 노출(R7)이 프롬프트에 주입되어, 해지·부적합 의미가 생성되지 않도록 사전 차단. 특히 "해지" 직접 판정은 R3-1에 의해 제거.

- Playbook과의 분리 — 동일 턴 내에서 v1.4 §2-2 ⑤ Playbook 카드(PLAYBOOK.LEAD.CONVERT.V1 등)는 병렬로 동작하여 사용자 발화의 리드 전환 시그널 감지·스코어링·배정을 수행한다. R3 상품별 의견 생성과 Playbook 리드 전환은 서로 독립적 파이프라인이며, 두 결과가 동일 응답에 함께 반영될 수 있다.

- 감사 — 사용된 Rule/Evidence 카드 ID(v1.4 표준 ID 체계 DOMAIN.SUB.DETAIL.V1), 담보코드 매핑 결과, 프롬프트 스냅샷, 생성 결과를 로그에 기록하여 사후 감사 가능(R3-7). CI 식별자는 해시 가명처리 후 포함(5.5 항목 5).

## 5.4 Fromage 측정 유도 및 폴백 플로우

▶ Fromage 측정의 정의  본 문서에서 'Fromage 측정'이란 사용자가 자신의 건강 데이터(건강검진 결과 또는 자가입력 데이터)를 Fromage(Mediage) 분석 엔진에 제공하고, 그 결과로 대사나이·질병위험도·암위험도·사망위험도 지표를 수신하는 일련의 행위를 의미한다. 구체적 데이터 수집 방식(공공 건강검진 API 연계, 사용자 직접 업로드, 자가 문진 등)은 PRD 및 Fromage 기술 협의에서 확정한다. [TBD: 최종 측정 방식 확정 필요]

R4에서 정의한 Clark 플로우의 시각적 표현이다. 측정 완료와 거부/스킵 두 분기 모두에서 FC 리드 전환이 정상 이루어지는 구조를 보여준다.

Fig 4. Fromage 측정 유도 Clark 플로우

### 5.4.1 플로우 특징

- 기본 진단 선제공 구조 — 마이데이터 연동 직후 기본 보장구조 진단을 먼저 제공하여 사용자가 이탈해도 최소한의 가치를 받게 한다.

- 측정 유도의 맥락 — 기본 진단 결과를 본 직후 "더 정확한 진단을 원하시면 측정해 보세요" 형태로 유도. 측정은 고도화 진단의 보상으로 포지셔닝.

- 이중 플로우 — 측정 완료자는 고도화 진단(Risk-type × Fromage 등급 결합), 미측정자는 기본 진단 결과로 FC 리드 전환. 두 경우 모두 상품별 의견 생성은 이루어진다.

- 사용자 경험 일관성 — 미측정자도 상품별 의견을 받으므로 전환율이 급락하지 않는다. 측정 여부는 진단 깊이의 차이이지, 서비스 이용 가능 여부의 기준이 아니다.

### 5.4.2 측정 완료 vs 미측정 차이

| 구분 | 측정 완료자 | 미측정자 (거부/스킵) |
| --- | --- | --- |
| Risk-type 판정 | 보장 구조 + Fromage 등급 결합 | 보장 구조만 |
| 메시지 강도 | 개인 위협 기반 차별적 메시지 | 보장 구조 중심 메시지 |
| 상품별 의견 구체성 (R3-1) | 기존 엔진 대비 동등 수준 이상 | 기존 엔진 대비 동등 수준 |
| 상품별 의견 제공 여부 | 제공 (Rule fromage_variant = high/medium/low 중 해당 등급) | 제공 (Rule fromage_variant = default) |
| FC 리드 전환 | 정상 전환 | 정상 전환 |

## 5.5 데이터 거버넌스 (정보보호실 협의 필요 항목)

기존 KC 기획서(v1.4 기준)에서 정의된 정보보호실 협의 항목 4건에 본 Delta BRD에서 신규 도출된 항목 1건을 추가하여 총 5건을 관리한다. 본 BRD는 협의 완료 문서가 아니며, 구체 해결안은 별도 정보보호실 협의 산출물에서 확정한다.

- 항목 1 — 기존 Amplitude 속성 3종(cancer_risk_rating 등)의 민감정보 해당 여부 확인. (Phase 1)

- 항목 2 — 추상화된 건강 세그먼트 등급(3단계)의 Amplitude 적재가 개인정보보호법 제28조의8(국외이전) 비해당 요건을 충족하는지 확인. (Phase 1)

- 항목 3 — Fromage API 수신 건강정보의 bodoc 서버 저장 시 안전조치 기준 확정 (개인정보보호법 제23조·제28조의8 관련). (Phase 1.5 착수 전)

- 항목 4 — 건강정보 연동 동의 절차 법적 요건 확정 (개인정보보호법 제23조 민감정보 별도 동의 요건 포함). (Phase 1.5 착수 전)

- 항목 5 — 프롬프트 스냅샷 로그의 보관 정책 확정. R3-7 및 6.1에서 감사가능성 확보를 위해 프롬프트 로그를 기록하는데, 이 로그에는 사용자 보유 상품 리스트, Fromage 3단계 등급, 대화 맥락 등이 포함된다. 보관 기간·접근 권한·저장 위치(국내 서버 여부)·삭제 주기를 정보보호실과 협의하여 확정. (Phase 1.5 착수 전)

- 항목 5 보충 — CI 식별자 처리 기본값 — 감사 로그 내 사용자 식별은 기본값으로 CI를 해시 가명처리한 형태로 포함한다. 원본 CI 미포함·가명 CI 포함이 감사 추적과 정보보호 간의 균형점. 정보보호실 협의에서 가명화 알고리즘·재식별 방지 조치·키 관리를 확정한다. 결과에 따라 "포함 / 미포함 / 가명 포함" 중 최종 선택이 변경될 수 있다. (Phase 1.5 착수 전)

# 6. 비기능 요구사항

## 6.1 컴플라이언스

- 개인정보보호법 민감정보 처리 원칙 준수 — Fromage 원데이터는 국내 서버에만 저장, 국외이전 금지. 사용자 별도 동의 획득.

- 보험업법 및 관련 규정 준수 — Clark의 상품별 의견은 판매 권유가 아닌 "재검토 권유" 수준으로 제한. 해지·해약 권유 명시적으로 금지.

- 감사가능성 확보 — 모든 런타임 생성 응답에 대해 사용된 카드 ID와 프롬프트 스냅샷 로깅.

## 6.2 출력 제약 (어휘 정책)

어휘 정책 세부 항목은 별도 어휘 정책 문서(Dwhy 검토 대상)에서 관리한다. BRD 레벨에서 확정된 원칙은 다음과 같다.

- 허용 표현 예시: 재검토 권유, 보완 검토, 추가 보장 검토, 중복 가능성 점검

- 금지 표현: 해지, 해약, 갈아타기, 정리 권유

- 회색 지대: "조정", "최적화" — 허용 맥락을 어휘 정책 문서에서 정의

- 수치 노출 기준: 사용자에게 노출되는 수치 표기 범위(원점수/백분위/등급명 등)는 어휘 정책 문서에서 정의한다. 기본 원칙은 3단계 등급명(고/중/저) 수준까지만 사용자 대화에 노출하는 것이다.

- 이중 안전망: L1 POLICY 프롬프트 주입 + L2 키워드/패턴 필터 + L3 의미 경계 + L4 하드 에스컬레이션의 4-Layer 방어에 더해, aGCR/PlannerFitScore 감점 항목 반영이 이중 안전망으로 작동한다.

## 6.3 보안 및 망 분리 고려

망 분리 환경에서 Clark 런타임은 업무망에서 동작하고, 일부 카드 생성 작업(Concept 카드, 일부 Evidence 카드)은 인터넷망 접근이 필요할 수 있다. 운영 모델은 별도 정책 문서에서 확정하되, BRD 레벨에서의 가정은 다음과 같다.

- 개인정보 포함 데이터의 운영 환경은 업무망/국내 서버로 한정

- Concept 카드 등 내부 정책성 카드는 업무망에서 생성 (생성 시 인터넷 접근 최소화)

- Evidence 카드 중 의료 통계·업계 통계 참조가 필요한 경우 인터넷망 생성 → 비식별 정적 데이터만 업무망 반입

## 6.4 성능 및 확장성

- Clark 응답 지연 — 한 턴당 LLM 호출 + 카드 조회 + 검증을 합산한 p95 응답 시간 목표는 기술연구소와 확정. 감내 가능한 상한선을 PRD에서 명시.

- 카드 증가 대응 — Phase 1에서는 pgvector 기반 벡터 검색 유지. Phase 2에서 edge table 및 Graph DB 검토는 기존 기획서 참조.

- 동시 세션 — bodoc MAU 14만 기준, 피크 시간대 동시 Clark 세션 수 추정치를 PRD 단계에서 산정.

# 7. 제약사항 및 가정

## 7.1 제약사항

- 기술연구소 리소스 — 현재 기술연구소 리소스는 KC 프로젝트에 전면 투입 중. 타 프로젝트로의 분산 불가.

- 망 분리 — 업무망/인터넷망 분리 운영. LLM API(Claude, ChatGPT 등)는 인터넷 접근 필요.

- 개인정보 처리 원칙 — 민감정보 원본의 국외이전 불가. 정보보호실 협의 선행 필수.

- 7카드 온톨로지 불변 — 본 Delta BRD의 요구사항은 기존 7카드 체계를 훼손하지 않는 방식으로 구현되어야 함.

- 기존 엔진 룰 세트 기밀 경계 — 기존 보닥 보험진단 엔진의 담보코드 룰 세트는 회사 기밀 정보로, 구체 룰 내용은 본 BRD의 공개 범위에 포함되지 않음. KC Rule 카드로의 이관은 기술연구소 백엔드팀(Daniel) 주도 하에 수행하며, 동등 로직 재구현이 목표. 이관 과정의 룰 재분석 시간 소요는 리스크로 관리(9장).

- 자회사 GA 판매 상품 특별 처리 로직 범위 제외 (Option C) — 자회사 GA(더파트너스) 판매 상품에 대한 KC 판정 완화·제외 로직은 컴플라이언스·윤리적 민감성("자회사 판매는 봐준다"는 이중 잣대 우려) 때문에 본 Delta BRD의 결정 범위에서 제외. 결정 보류 이슈로 10.4에 명시. 필요 시 별도 정책 문서 및 컴플라이언스 검토를 거쳐 후속 결정.

## 7.2 가정

- Fromage 측정 참여율 — 초기에는 Clark 진입자 중 상당수가 Fromage 미측정 상태로 가정. 고도화 진단은 소수 사용자에게만 적용됨.

- Fromage API 응답 안정성 — Fromage API SLA 및 응답 시간은 Phase 1.5 착수 전 기술 협의로 확정.

- bodoc MyData 인프라 재사용 — Clark/Lois의 마이데이터 연동은 기존 bodoc 앱 인프라를 재활용.

- 카카오 로그인 재사용 — 본인인증 플로우는 기존 bodoc 인증 체계를 재활용.

# 8. Phase 계획

본 Delta BRD의 요구사항은 Phase 1(구조 반영)과 Phase 1.5(런타임 가동) 두 단계에 나누어 구현한다. Phase 2/3는 기존 KC 기획서 로드맵을 그대로 승계한다.

## 8.1 Phase 1 — 구조 반영

목표: Fromage 연동을 전제로 한 카드 스키마, 매핑 테이블, Clark 목업 시뮬레이션을 완성한다. 실 API 연동은 없으나, 이후 Phase 1.5 연동 시 카드 체계 재설계가 필요하지 않도록 구조를 선반영한다.

### 8.1.1 Phase 1 범위

Phase 1 작업은 다음 두 워크스트림으로 분리 관리한다:

[워크스트림 A] 기존 엔진 룰 재분석 및 KC 이관 (독립 워크스트림, 선결 조건)

- Daniel 주도의 기존 담보코드 룰 재분석 — 전 담당자 산출물의 문서화, 룰 세트 구조 파악, KC Rule 카드 형식으로의 이관 매핑 초안 작성. Phase 1 본 작업 착수 전 선결.

- 이관 매핑 초안 검증 및 Max와의 인수인계

- "해지" 라벨 → "검토" 라벨로의 재매핑 규칙 정의 (R3-1, 2.4 원칙 반영)

[워크스트림 B] 카드 스키마 및 KC Admin 구조 반영

- Fromage 표준화 등급 체계(2차 매핑 테이블)의 스키마 정의 및 KC Admin UI 반영

- Fromage 관련 Concept 카드 신규 등록 (대사나이, 질병위험도축, 암위험도축, 사망위험도축)

- Risk-type/Rule 카드에 Fromage 등급 조건부 필드 추가

- Rule 카드 필드 확장 (output_label / coverage_category / fromage_variant) 스키마 반영, 담보 카테고리 단위 경고 메시지 템플릿 구조 정의 (R3-1-1)

- Playbook 카드는 v1.4 본래 정의 유지 — 이번 Phase에서 Playbook 카드 구조는 변경하지 않음

- R6 종합 보장점수 집계 로직의 스키마 반영 (산정 로직 확정은 PRD에서)

- 상품별 의견 제시(R3) 선도입 옵션 — R3는 Fromage 미연동 상태에서도 독립 구현 가능하므로, 워크스트림 A 완료 후 Phase 1 내부 평가에서 선가동 여부를 검토한다. 선가동 시 기본 진단 분기의 상품별 의견이 Phase 1부터 제공된다.

- Clark 목업에 Fromage 측정 유도 단계 UI 포함 (더미 데이터로 시뮬레이션)

- 어휘 정책 문서 v1.0 작성 및 Dwhy 사전 검토 (R5 의미 함축 금지 항목 포함)

- 면책 문구 표준안(R7) Dwhy 사전 검토

- 정보보호실 협의 항목 1, 2 착수 (Amplitude 속성 민감정보 해당 여부, 3단계 추상화 국외이전 비해당 확인)

## 8.2 Phase 1.5 — 런타임 가동

목표: Clark/Lois 독립 웹뷰 런칭과 함께 Fromage API 실연동, 상품별 의견 런타임 생성, 측정 유도 플로우를 본격 가동한다.

### 8.2.1 Phase 1.5 범위

- Fromage API 실연동 (국내 서버 저장 파이프라인 포함)

- Clark 플로우에서 Fromage 측정 유도 단계 실제 라이브

- 상품별 의견 런타임 생성 (Rule 카드 확장 + Evidence 조합) 본격 가동, R3 3단계 라벨(유지/보강/검토) 적용. Playbook 카드는 본래 역할(리드 전환/스코어링/배정)로 병렬 동작.

- 고도화 진단(Fromage 등급 결합) vs 기본 진단 분기 처리

- R6 종합 보장점수 실가동 (산정 로직 PRD 확정본 반영)

- R7 면책 문구 상시 노출 가동 (Dwhy 최종 승인본)

- 4-Layer 방어 어휘 정책 + 의미 함축 금지 반영 + aGCR 감점 항목 적용

- 정보보호실 협의 항목 3, 4, 5 완료 (Fromage 저장 안전조치, 동의 절차, 프롬프트 로그 보관 정책)

- B2B 파트너 리드 공급 연동 검증 — 신한라이프·라이나생명·흥국생명 (2025년 Q3 공급 개시), 원파이낸셜 (2026년 Q1 계약), 굿리치 (2026년 Q2 확정) 등 단계별 파트너의 리드 공급 API 안정성 검증.

- 설계사-AI 판정 충돌 모니터링 체계 가동 (9장 리스크 대응)

## 8.3 Phase 의존성

Phase 1.5 착수 전 반드시 완료되어야 할 항목은 다음과 같다.

- 워크스트림 A 완료 — Daniel 주도의 기존 룰 재분석 및 KC Rule 카드 이관 매핑 초안 확정. Daniel의 이중 부담(운영 유지보수 + 재분석) 완화 방안 확정.

- 정보보호실 협의 항목 3, 4, 5 완료

- Fromage API 연동 기술 스펙 확정 (기술연구소 ↔ Fromage 기술 협의) 및 측정 행위 구체 정의 확정 (5.4 [TBD] 해소)

- 어휘 정책 문서(R5) Dwhy 최종 승인 — 특히 "보강" 라벨의 보험모집 법리 경계 포함

- 면책 문구 표준안(R7) Dwhy 최종 승인

- R6 종합 보장점수 산정 로직 PRD 확정 (양방향 균형 원칙 + 괴리 허용 범위 ±N점)

- Phase 1에서 카드 스키마가 Fromage 필드 포함 상태로 마이그레이션 완료

- 3.2 정량 목표의 [TBD] 수치 확정 (플랫폼사업본부장 승인)

- [신규] B2B 파트너 품질보증 피드백 채널 공식 구축 — 현재 카카오톡 기반 비공식 민원 수집 채널을 공식 피드백 루프로 전환. 9.5.1 채널 C의 구체 구축 방안(분기 리뷰 포맷·전용 양식·수집 주기) 확정. 미구축 시 9.5 모니터링 기능 부전.

- [신규] 전환율 비교 방법론 확정 — 3.2 첫 항목의 "기존 엔진 대비 동등 이상" 측정을 위한 비교 대상 코호트 정의, 측정 방식(동일 채널 A/B vs 이종 채널 가중 비교 등), 베이스라인 수집 기간 확정. (9.1 리스크 C 대응)

# 9. 리스크 및 대응

## 9.1 마케팅 효과 리스크

- 리스크 A (Fromage 측정 참여율) — Fromage 측정 참여율이 낮아 고도화 진단이 소수 사용자에게만 제공되고, 미측정자의 전환율이 기존 보닥 엔진 대비 떨어질 가능성.

- 대응 A — 미측정자도 상품별 의견 제시(R3)를 받도록 설계하여 기본 전환율을 확보. 측정 유도 UX(R4)를 A/B 테스트로 최적화. 측정 참여율을 전환율과 함께 추적하여 유도 전략 반복 개선.

- 리스크 B (보장점수 분포 왜곡) — R6-3 양방향 균형에도 불구하고 런타임 분포가 한쪽으로 쏠릴 가능성. 상한 쏠림 시 "보장 충분" 인상으로 상담 수요 억제, 하한 쏠림 시 품질보증 리스크 재발 가능.

- 대응 B — Phase 1.5 런칭 후 점수 분포의 중앙값·분산·"유지" 라벨 비율·카테고리별 판정 비율을 분기별 모니터링. 임계 이탈 시 R6-2 산정 로직 재조정. 모니터링 임계 지표는 Phase 1.5 착수 전 확정(8.3).

- 리스크 C (전환율 비교 방법론 공백) — 3.2 첫 항목의 "기존 보닥 엔진 기반 대비 최소 동등 이상" 기준에 대해, 비교 대상 코호트·측정 방법론이 미정이다. bodoc 앱과 Clark/Lois는 진입 채널이 달라(독립 웹뷰 + 파트너 임베드) 단순 비교가 apples-to-oranges가 될 수 있음.

- 대응 C — Phase 1.5 착수 전 비교 방법론(동일 채널 내 A/B, 이종 채널 간 가중 비교, 기간 분할 비교 등) 및 베이스라인 수집 기간을 8.3 선결 조건으로 확정. [TBD: 10.4 D-07]

## 9.2 컴플라이언스 리스크

- 리스크 A (어휘) — LLM 생성 응답에 금지 어휘가 우회 표현으로 등장할 가능성.

- 대응 A — L1 POLICY + L2 필터 + L3 의미 경계 + L4 에스컬레이션의 4-Layer 방어 + aGCR 감점의 이중 안전망. Dwhy와 주기적 샘플 감사. 어휘 정책 문서 분기별 갱신.

- 리스크 B (민감정보) — Fromage 원데이터의 국외 송신 실수 발생 가능성.

- 대응 B — 추상화 파이프라인(Fig 2)을 단방향으로 설계하여 원점수/5단계 값이 국외 라우트에 접근하지 못하도록 물리적으로 차단. 정보보호실 협의 항목 3에서 안전조치 기준 확정.

## 9.3 기술 리스크

- 리스크 A (출력 변동성) — 상품별 의견 런타임 생성은 LLM 기반이므로 variability 존재. 동일 입력에 다른 의견이 나올 가능성.

- 대응 A — 프롬프트 템플릿 표준화, temperature 낮춤, V1~V4 검증 루프 적용. aGCR 감점 기반 자동 재생성.

- 리스크 B (4-Layer 방어 부담) — 여러 검증 단계로 인한 응답 지연 증가 가능성.

- 대응 B — L2 키워드 필터 등 빠른 검증을 앞단에 배치. L3 의미 검증은 병렬 처리. 성능 기준은 PRD에서 확정.

## 9.4 조직적 리스크

- 리스크 — 기술연구소 리소스가 KC에 전면 투입되어 있어, Phase 1과 1.5 사이에 병목 발생 가능.

- 대응 — Phase 1에서 가능한 한 스키마·매핑 테이블 등 "엔지니어링 의존도가 낮은" 작업을 제품기획실 자율 운영으로 설계. Phase 1.5 가동 시점을 기술연구소 캐파와 맞추어 일정 조정.

## 9.5 품질보증 리스크 (설계사-AI 판정 충돌)

- 리스크 — 설계사(자회사 GA 더파트너스 및 B2B 파트너사 소속)가 판매한 상품이 KC 진단 결과와 충돌하여 고객이 불완전판매를 제기할 가능성. 과거 기존 엔진 운영 중에도 발생한 사례가 있으며, KC 런칭 시에도 동일 리스크 존재.

- 대응 1차 (구조적 제거) — R3-1의 "해지" 직접 판정 제거 + 3단계 라벨(유지/보강/검토) 적용. "보강"의 담보 공백 범위 고정으로 보유 상품에 대한 부정 판정 구조적 차단.

- 대응 2차 (어휘·의미 통제) — R5의 의미 함축 금지. 표면 어휘를 바꾸어도 해지·부적합을 시사하는 표현 일괄 차단. L3 의미 경계 단계에서 감지.

- 대응 3차 (투명성) — R7 면책 문구의 상시 노출로 KC의 맥락 한계 명시. "가입 당시 판매 적정성에 대한 판단이 아니다" 문구 포함.

- 대응 4차 (모니터링) — 분기별 설계사-AI 판정 충돌 사례 수집 및 리뷰. 수집 경로·임계치는 아래 항목에서 구체화.

### 9.5.1 충돌 사례 수집 경로 (3채널)

- 채널 A. 더파트너스 내부 품질보증 채널 — 자회사 GA 소속 설계사의 품질보증 이슈를 내부 채널로 수집. 기존 더파트너스 QA 프로세스에 KC 판정 충돌 태그 추가.

- 채널 B. 고객 CS 태그 — CS 문의 티켓에 "AI 진단과 설계사 조언 불일치" 전용 태그를 신설. CS 팀 상담원 가이드 포함.

- 채널 C. B2B 파트너 피드백 루프 (신규 구축 필요) — 현재 B2B 파트너사(신한라이프·라이나·흥국·원파이낸셜·굿리치 등)와의 민원 수집은 카카오톡 기반 비공식 채널로 운영 중이며, 체계적 피드백 루프가 형성되어 있지 않음. Phase 1.5 착수 전 B2B 파트너 품질보증 피드백 채널의 공식 구축이 Phase 1.5 선결 조건으로 추가됨(8.3 참조). 구체 구축 방안(분기 리뷰 미팅에 품질보증 이슈 항목 추가, 전용 양식·수집 주기 등)은 제휴 담당자와 협의하여 확정.

### 9.5.2 임계치 정의 및 초기 운영 모드

- 초기 관찰 모드 — Phase 1.5 런칭 후 최소 2개 분기는 베이스라인 수집 목적의 관찰 모드로 운영. 임계치 자동 트리거 없이 수집 데이터의 분포·추이를 확인한다.

- 임계치 정의 방식 — 베이스라인 수집 후 다음 중 하나 또는 복합 지표로 확정: (1) 분기당 충돌 사례 절대 수, (2) Clark/Lois 진단 건수 대비 충돌 비율, (3) 충돌의 심각도 가중 합계. [TBD: 최종 지표 및 수치 확정 — 10.4 D-06]

- 임계치 초과 시 처리 — 분기 리뷰에서 충돌 원인 분석 결과에 따라 다음 3가지 대응 중 적합한 대응 또는 조합을 선택: (a) R3 Rule 카드 조건 조정 — 판정 로직 자체에 문제가 있는 경우, (b) 어휘 정책 보강 — 의미 함축 차단이 부족한 경우, (c) 10.4 D-01(설계사 판매 기록 연동 옵션 C) 재검토 트리거 — (a)(b)로 해소되지 않는 구조적 이슈에 한함.

## 9.6 기존 엔진 룰 이관 리스크

- 리스크 — 기존 엔진의 담보코드 → 판정 라벨 룰은 이전 담당자가 구축한 산출물로, 현 담당자(Daniel)가 전체 로직을 즉시 파악하고 있지는 않음. KC Rule 카드 이관을 위해 룰 재분석·문서화가 필요하며, 소요 기간 불확정.

- 리스크 가중 — 이중 부담 — Daniel은 기존 엔진의 운영 유지보수도 담당 중이다. 즉 Phase 1 동안 (a) 기존 엔진 운영 유지보수, (b) 기존 룰 재분석·문서화, (c) KC Rule 카드 이관 지원을 동시에 수행해야 한다. 세 업무의 상호 간섭으로 재분석 일정이 추가 지연될 가능성이 있다.

- 대응 — Phase 1 앞단에 Daniel 주도의 룰 재분석 독립 워크스트림을 배치(8.1 참조). Phase 1 전체 일정과 분리 관리하여 재분석 지연이 다른 워크스트림을 블로킹하지 않도록 함. 이중 부담 완화를 위해 운영 유지보수 시간 확보 방안(백엔드팀 내 보조 인력 배정, 비필수 유지보수 업무의 Phase 1 이후 연기, 필요 시 외부 자문)을 기술연구소장과 협의하여 확정. 재분석 결과는 기술연구소 백엔드팀 내부 문서로 보관.

## 9.7 기능 범위 축소 리스크

- 리스크 — R3-1의 "해지" 직접 판정 제거로, 명백 부적합 보유·중복 가입 고객에 대한 행동 트리거 공백 발생. 이 사용자층은 KC에서 "검토" 라벨을 받지만 R5-2의 의미 함축 금지가 해지·정리 시사를 차단하므로 실제 상담 전환 강도가 약함. 결과적으로 Clark/Lois가 기존 bodoc 앱 대비 이 사용자층에 대해 낮은 가치를 제공할 수 있음. ※ 기존 유지/조정/해지 진단의 마케팅 유효성 베이스라인은 2.1.1 참조 (Braze 수신군 32.5% vs 미수신군 27.3%, +5.2%p).

- 대응 1차 (UX 경로 강화) — "검토" 라벨이 사용자에게 노출될 때 FC 리드 전환 경로를 우선 배치. 즉 "검토"의 실질적 행동은 상담 신청이라는 점이 UX에서 명확히 표현되어야 함. 구체 UX는 PRD에서 확정.

- 대응 2차 (상담 시나리오 설계) — FC 리드 전환 후 설계사 매개 프로세스에서 중복 가입·부적합 보유 확인 시 해지 안내가 적절히 이루어지도록 상담 시나리오 및 플래너 가이드 설계. 이는 KC의 구조적 제거와 상담의 인간 판단을 분리하는 설계이다.

- 대응 3차 (모니터링 연동) — 10.4 D-02(해지 기능 제거의 사업적 영향)의 분기별 재검토에서 이 사용자층의 전환율·만족도를 별도 지표로 추적. 필요 시 "검토" 라벨 세분화 또는 R3 재설계 검토.

# 10. 참고 자료 및 용어

## 10.1 참고 문서

- KC 기획서 v1.4 기준 — 본 Delta BRD의 베이스 문서. 특히 핵심 참조 섹션: §2-2(7종 카드 체계), §2-3(카드 간 참조 흐름), §3-1(카드 승인 플로우 Aron→Eric→Dwhy), §3-8(Fromage 민감정보 국외이전 해결방안), §7-1~§7-3(Playbook/Rule/Evidence 카드 예시), §8-1(KC Admin 통제 가능 범위)

- KC_RAG_LLM 아키텍처 기술스펙 v1.3 — 기술 구현 스펙

- KC Admin v1.5.2 스펙 — 카드 관리 CMS

- 건강정보 민감정보 해결방안 마케팅팀 가이드 (v1.4 동반 문서)

- 어휘 정책 문서 v1.0 (작성 예정)

## 10.2 주요 용어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| KC | Knowledge Core — 아이지넷의 온톨로지 기반 AI 보험진단 아키텍처. 7카드 체계로 구성 |
| 7카드 | Concept, Risk-type, Rule, Evidence, Playbook, Policy, Case의 7종 카드 체계 |
| Clark | 보험진단 AI. 고객 보장 리스크를 진단하고 보닥플래너와의 상담 컨텍스트를 전달 |
| Lois | 독립 웹뷰 AI 서비스. 스탠드얼론 또는 파트너 임베드 배포 가능 |
| Fromage | Mediage의 건강검진 데이터 기반 위험도 분석 API. 대사나이, 질병위험도, 암위험도, 사망위험도 제공 |
| AI 진단 | Clark/Lois의 핵심 기능. 고객 보장 구조 및 위험도 진단. ("AI 분석"이 아닌 "AI 진단"으로 표기) |
| Risk-type | KC 7카드 중 하나. 사용자의 보장 리스크 유형 (무보장형, 노후돌봄보장 공백형, 생애주기 적합도 저조형 등) |
| Playbook | KC 7카드 중 하나. v1.4 §2-2 ⑤ 및 §7-1에 따라 '리드 전환 / 리드 스코어링 / 배정 최적화' 3레이어 전용. |
| Evidence | KC 7카드 중 하나. 판정 근거 데이터. 4유형(정적 통계, 상품 데이터, 업계 데이터, Fromage 기반) |
| aGCR | adjusted Genuine Conversion Rate. KC 기반 리드의 품질 스코어링 |
| 4-Layer 방어 | Clark 응답 통제 구조. L1 POLICY 주입, L2 키워드/패턴 필터, L3 의미 경계, L4 하드 에스컬레이션 |
| FC | First Connect. 리드 수신 및 설계사 배정 시스템 |
| GA | General Agency. 보험대리점. 더파트너스(내부 GA) 및 외부 제휴 GA 포함 |
| ICIS | Insurance Coverage Identification System. 보장 코드 표준 |
| 담보코드 | 마이데이터에 기재되는 개별 보장 항목 식별 코드. R3 판정의 핵심 입력. ICIS 표준 코드와 매핑되어 Rule 카드 조건절에서 사용됨 |
| 유지 / 보강 / 검토 | R3-1에서 정의한 상품별 의견 3단계 라벨. 유지=보유 담보 적절, 보강=담보 공백 신규 검토, 검토=전문가 상담 필요. 기존 엔진의 "해지" 직접 판정은 의도적으로 제거됨 |
| 종합 보장점수 | bodoc 앱 진단탭에서 표기되는 보장 상태 집계 점수. R6에서 KC로 이관. 양방향 균형 원칙(하한·상한 왜곡 동시 경계) 적용 |
| 면책 문구 | R7에서 정의. 모든 R3 출력과 R6 보장점수 표기에 상시 노출되는 맥락 한계 문구. "가입 당시 판매 적정성에 대한 판단이 아니다" 등을 포함하여 품질보증 리스크 완화 |
| 보수적 판정 원칙 | 2.4에서 정의된 KC의 설계 원칙. 부정 판정 회피, 담보 공백 중심 메시지, 맥락 한계 투명화, 의미 기반 어휘 통제의 4원칙. R3-1, R5-2, R7, 9.5/9.7과 체인으로 연결됨 |
| 품질보증 리스크 | 설계사 판매 판단과 AI 진단이 충돌하여 불완전판매 이슈가 제기될 리스크. 2.4에서 설계 원칙의 트리거로, 9.5에서 모니터링 대상으로 다뤄짐 |
| 카드 ID 체계 | v1.4 §7-1에 정의된 카드 식별자 표기법. DOMAIN.SUBDOMAIN.DETAIL.VERSION 형식 (예: RULE.COVERAGE.CANCER.V1, PLAYBOOK.LEAD.CONVERT.V1). Delta BRD에서 추가되는 카드도 동일 체계를 따른다 |
| 카드 승인 플로우 | v1.4 §3-1에서 정의된 카드 생성·변경 승인 3단계. ① Aron(고객경험팀장, KC Admin 입력) → ② Eric(더파트너스 설계사 출신, 도메인 검수) → ③ Dwhy(준법감시인, 규제 검수 — 해당 카드만). Delta BRD의 Rule 카드 확장도 동일 플로우를 거친다 |
| health_risk_segment | v1.4 §3-8-3에 정의된 Amplitude 전송용 Fromage 세그먼트 속성명. 값 high/medium/low. 원본 건강 수치 대신 이 속성만 국외 서버 전송 가능 |

## 10.3 문서 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내역 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-04-22 | Jason | Delta BRD 초안 작성 (Fromage 통합 + 상품별 의견 제시 범위) |
| v0.2 | 2026-04-22 | Jason | 하네스 검증 피드백 반영본. 주요 변경: • A-1: 2.3 예시를 기존 Risk-type(노후돌봄보장 공백형)으로 수정, R2-1 준수 • A-2: 5.2.2를 조건부 서술로 변경, 정보보호실 협의 결과 의존 명시 • A-3: 6.2 "3중 방어" → "4-Layer 방어 + aGCR"로 용어 통일 • A-4: R3-1을 고도화/기본 진단 두 분기로 분리, 5.4.2 표 동기화 • B-1: SCI 논문 출처 표기 추가 (Mediage 공식자료) • B-2: 2.3을 두 축(R3 + Fromage) 분리 구조로 재구성 • B-3: "복원" → "방어 및 차별화", "최소 동등 이상"으로 교체 • B-4: "상위 15%" 원점수 표현 제거, 수치 노출 가이드라인 참조 추가 • B-5: R1-4에 의학적 검증 경로와 제품기획실 조정 범위 제한 추가 • C-1: 3.2 정량 목표에 방향 수치 및 [TBD] 확정 대상 명시 • C-2: 5.4에 Fromage 측정 정의 추가 ([TBD] 마커) • C-3: 5.4.2 표에서 aGCR 가중치 행 제거 (자기충족 리스크) • C-4: 정보보호실 협의 항목 5(프롬프트 로그) 신규 추가 • C-5: R3 서두에 Fromage 독립성 경계 callout, Phase 1 선도입 옵션 명시 • D-1~5: v1.4 기준 표기 통일, 제28조의8 병기, B2B 파트너 계약 시점 각주, cross-reference 강화 |
| v0.3 | 2026-04-22 | Jason | R3 담보코드 기반 재설계 + 품질보증 리스크 대응. 주요 변경: [A그룹 — R3 담보코드 기반 재설계] • 2.1: 기존 엔진을 "마이데이터 담보코드 기반 룰 엔진"으로 정확화 • R3-3: 판정 입력을 "마이데이터 담보코드 → ICIS 매핑"으로 명시, 기존 룰 세트 기밀 경계 • R3-5: "구체 상품명 언급 금지" 원칙 확립 (담보 카테고리 단위) • R3-3-1 신설: 이관 후 거버넌스 혼합 모델 (백엔드팀 = 경계, 제품기획실 = 파라미터) • 5.1 표: 마이데이터 "담보코드" 명시, ICIS를 "정적 참조" → "판정 핵심 입력"으로 승격 • 5.3.2: 입력에 담보코드 매핑 명시, Rule 카드가 판정 라벨 산출 구조 설명 • 7.1: 기존 엔진 룰 세트 회사 기밀 경계 명시 [B그룹 — 품질보증 리스크 대응] • 2.4 신규: "품질보증 리스크와 KC의 보수적 판정 원칙" 섹션 추가 • R3-1 변경: 라벨을 "유지/보강/검토" 3단계로 재정의, "해지" 직접 판정 제거 • "보강" 의미 고정: 보유 상품 수정이 아닌 담보 공백 신규 검토 권유 • R5-2 신설: 의미상 해지·부적합 함축 표현 금지 • R7 신규: 모든 상품별 의견 + 보장점수 출력에 면책 문구 상시 노출 • 9.5 신규: 품질보증 리스크 (4중 대응 — 구조/어휘/투명성/모니터링) [C그룹 — 종합 보장점수 이관] • R6 신규: 기존 bodoc 앱의 종합 보장점수를 KC로 이관 • R6-3: 보수적 산정 원칙 (설계사 판매 상품 반영 시 과도 하락 방지) • R6-4: 점수-개별 의견 정합성 요구 [D그룹 — 거버넌스 / Phase / 이슈 트래킹] • 9.6 신규: 기존 엔진 룰 이관 리스크 (Daniel 재분석 독립 워크스트림) • 8.1: Phase 1 선결 조건에 룰 재분석 워크스트림 추가 • 10.4 신규: 결정 보류 이슈 트래커 (옵션 C 설계사 판매 기록 연동 등 보류 항목) |
| v0.4 | 2026-04-22 | Jason | v0.3 하네스 검증 반영. 주요 변경: [P0 — 사용자 지적 4건] • ① R3-2 전면 재작성: "판정 근거의 구체성" vs "판정 라벨 범위" 이원화. "해지 제거"와 "동등 이상"의 모순 해소 • ② R6 양방향 균형 원칙 도입: 하한 왜곡(품질보증)과 상한 왜곡(전환 저해) 동시 경계. R6-4 정합성 요구 완화(UI 해석 가이드) • ② R6-1-1 신설: 기존 bodoc 앱과 KC 점수 괴리 허용 범위 명시 (±N점 PRD 확정) • ③ 9.5.1 수집 경로 3채널화: 더파트너스 내부 / CS 태그 / B2B 파트너. B2B 채널은 현재 비공식(카카오톡)이므로 공식 구축을 Phase 1.5 선결 조건으로 격상 • ③ 9.5.2 임계치 정의 구체화: 초기 관찰 모드 + 베이스라인 수집 후 임계치 확정 방식 • ④ 9.7 신설: 기능 범위 축소 리스크 (해지 제거의 이면 정식 리스크화). UX 경로 강화·상담 시나리오·D-02 모니터링 연동의 3중 대응 • H4: v0.3 변경이력의 "R3-7 신설 거버넌스" → "R3-3-1"로 오기 수정 [P1] • H1: R3-1 "보강" 라벨에 보험모집 법리 경계 추가 (특정 상품·설계사 연결 금지) • H3: 3.2 Risk-type 커버리지를 "담보코드 룰 이관 품질 지표"로 재분류 (Fromage 효과 지표 아님) • H5: 10.2 용어 테이블 6개 용어 추가 (담보코드, 유지/보강/검토, 종합 보장점수, 면책 문구, 보수적 판정 원칙, 품질보증 리스크) [P2] • H2: R6-1-1 괴리 허용 범위 및 수렴 일정 PRD 확정 명시 • H6: 5.5 항목 5에 CI 식별자 기본값(해시 가명처리) 추가 • H7: 9.6에 Daniel 이중 부담(운영 유지보수 + 재분석) 가중 리스크 명시, 유지보수 시간 확보 방안 대응 추가 • H8: 3.2 전환율 비교 방법론 공백을 9.1 리스크 C로 추가, 8.3 선결 조건 신설 [기타 연동] • 9.1: 보장점수 분포 모니터링(리스크 B) + 전환율 비교 방법론(리스크 C) 추가 • 8.3 Phase 1.5 선결 조건에 B2B 피드백 채널, 전환율 비교 방법론 신규 추가 • 10.4 이슈 트래커 확장: D-05 (점수 괴리 범위), D-06 (9.5 임계치 수치), D-07 (전환율 비교 방법론) 3건 신규 이슈 추가 |
| v0.5 | 2026-04-22 | Jason | KC 기획서 v1.4 업로드 후 정합성 확보 재정렬. 주요 변경: [1~6. 독자/명칭/IR 정리] • 수신자 리스트 정정: Kris(제품기획실장) / Max(기술연구소 백엔드팀장) / Sam(정보보호실장). Dwhy·Joseph·경영진 제거 • "기획팀" → "제품기획실" 전체 치환, "Kris(PM)" → "Kris(제품기획실장)" • IR 관련 언급 4건 모두 제거 (2.3 출처 각주, 3.2 TBD 확정 주체, 8.3 선결조건, 10.4 D-04) [7. v1.4 정합성 — 가장 큰 구조 변경] • v1.4 §2-2·§8-1 재검토 결과, Playbook 카드는 '리드 전환/스코어링/배정' 전용이며 Clark 멘트는 Rule 카드에서 관리 • R3 전체 재작성: Playbook → Rule 카드 확장 중심으로 구조 전환 (R3-1 ~ R3-7 모두 정합 업데이트) • R3-1-1 신설: Rule 카드 필드 확장안 (output_label / coverage_category / fromage_variant). v1.4 원본 스키마는 변경하지 않고 추가 필드로 확장 • R3-3-1 재작성: v1.4 §3-1 카드 승인 플로우(Aron → Eric → Dwhy) 준수 명시 • R3-4-1 신설: Playbook 카드는 v1.4 본래 정의대로 리드 전환 전용 유지 선언 • R1 재작성: v1.4 §3-8 정합. 3단계(high/medium/low)가 대외 유통 표준, 5단계는 내부 세분화 예비값으로 격하. Amplitude 속성(health_risk_segment 등) v1.4 §3-8-3 준수 • 5.1 데이터 소스 표: Fromage 행에 v1.4 §3-8-3·§3-8-4 명시적 참조 추가 • 5.3.2 재작성: 메인 체인(Concept→Risk-type→Rule→Evidence→Policy)과 Playbook 병렬 레이어 분리 명시 • Fig 3 다이어그램 재생성: Rule 카드에서 R3 의견 산출, Playbook은 병렬 레이어로 별도 표시 • 1.3 베이스 문서: v1.4 §2-2, §3-1, §3-8, §7, §8-1 섹션 명시적 참조 • 10.2 용어 테이블: 카드 ID 체계, 카드 승인 플로우, health_risk_segment 용어 추가 • 10.4 D-08/D-09/D-10 신규 이슈 3건 추가 |
| v0.6 | 2026-04-22 | Jason | v0.5 하네스 검증 반영. 마이그레이션 누락 1% 지점 교정 및 조직 결정 정합화. [P0 — Critical 수정] • C1: 10.2 Playbook 용어 정의를 R3-4-1과 정합하게 재작성 (v0.5 마이그레이션 누락 해소) • C2: R3-3-1 Dwhy 규제 검수 조항을 조건부로 재작성 (D-10과 논리 정합) • C3: 1.1에 "Dwhy 사전 의견 수렴" 문단 신설 (조직 결정 + 구조적 무결성 양립) • C4: Dan → Sam 교정 (Dan은 v0.5 작성 시 오기) [P1 — High] • H1: R1-3-1 신설 — Fromage 4지표(대사나이/질병위험도/암위험도/사망위험도)와 Amplitude 속성 2개(health_risk_segment, metabolic_age_gap)의 매핑 관계 명시 • H2: 5.4.2 표 variant 예시를 "high/medium/low 중 해당 등급"으로 보완 (측정 완료 = high 오독 방지) • H3: R3-4에 Rule 입도 방향성 원칙 명시 (1:1 지향, N:1 허용, 1:N 지양) [P2 — Medium/Low] • H4: 사망위험도 표기 4개 섹션에서 4지표 완전 열거로 통일 • H5: 9.5.2 임계치 초과 대응을 "순서대로 검토" → "원인 진단 기반 선택"으로 수정 • M1: 5.3.1 Playbook 카드 ID 표기를 v1.4 §7-1 표준(PLAYBOOK.LEAD.*.V1)으로 통일 • M2: R6-2 말미에 "Playbook은 점수 산정에 관여 안 함" 명시 (R3-4-1 대칭) • M3: R1-2에 "5단계 내부 보관의 v1.4 §3-8 정합성은 Sam 확인 대상" 각주 추가 • M4: R3-3-1에 "Aron/Eric/Dwhy는 직책 지정이며 인사이동 시 승계" 원칙 각주 추가 • L1: 10.1 참고 문서의 v1.4 섹션 목록 상세화 • L3: "PRD 단계에서 Kris가 확정" → "PRD에서 Kris가 확정"으로 표현 통일 |
| v0.7 | 2026-04-22 | Jason | 유지/조정/해지 진단의 마케팅 유효성 근거 실데이터 추가. • 2.1.1 신규: Braze "상담신청유도 캔버스" 수신군 vs 미수신군 유효통화 성공률 비교 (Fig 5). 수신군 32.5% / 미수신군 27.3% / +5.2%p (상대 향상 약 19%). 기간 2026.03.23~04.22, 30일. • 해석 한계 callout 포함: 관찰 비교(상관)이며 인과 입증 아님. 선택 편향 가능성. Phase 1.5에서 통제 실험으로 재검증 필요. • 9.7 리스크 서술에 베이스라인 참조 각주 추가 (cross-reference). • 10.4 D-02 재검토 트리거에 베이스라인 참조점 추가 (cross-reference). • 목차에 2.1.1 추가. |
| v0.8 | 2026-04-22 | Jason | 독자 관점 정리. Delta BRD는 현재 설계 상태를 기술하는 문서이며, v0.4→v0.5 변경 과정의 설계 판단(Playbook과 Rule의 역할 재배치 선언) 자체는 Kris/Max/Sam이 읽을 필요가 없는 메타 서술이므로 본문에서 제거: • R3 섹션 시작부의 "v1.4 정합성 중요 변경" callout 제거 (v0.4 이력 언급) • R3-4-1 전체 제거 ("Playbook 카드에 상품별 의견 메시지를 담는 방식은 채택하지 않는다" 선언) • R6-2 말미의 "Playbook은 점수 산정에 관여 안 함" 각주 제거 (R3-4-1 대칭 각주) • 10.2 Playbook 용어 정의에서 "Delta BRD는 Playbook 구조를 변경하지 않으며…(R3-4-1)" 분리 설명 제거, v1.4 본래 정의만 유지 • Fig 3 다이어그램 하단의 "v0.5 변경" 주석 2줄 제거, Clark 런타임 흐름만 순수 표시 ※ 본문에서 제거된 메타 서술은 10.3 문서 이력의 v0.5/v0.6 행에 변경 이력 맥락으로 남아있음 (이력 기록 목적에 부합). |

## 10.4 결정 보류 이슈

본 BRD 작성 과정에서 논의되었으나 의도적으로 결정을 보류한 이슈들을 추적한다. 보류는 판단 회피가 아니라, BRD 범위에서 다루기에 적절치 않거나 추가 검토가 필요하다고 판단된 항목이다. 이 섹션은 추후 PRD·별도 정책 문서 또는 후속 BRD 개정 시점에 재검토 대상이 된다.

| ID | 이슈 제목 | 배경 및 보류 사유 | 재검토 트리거 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 설계사 판매 기록 연동 (옵션 C) | 최근 설계사 경로로 신규 가입된 상품(특히 더파트너스·B2B 파트너사 판매분)에 대해 KC 판정 강도를 낮추거나 "검토" 판정에서 제외하는 로직. 보류 사유: (1) 기술 구현 복잡도 높음, (2) "자회사 판매분만 봐준다"로 해석될 수 있어 이중 잣대·윤리 이슈 존재, (3) 컴플라이언스 검토 없이 BRD에 반영하면 오히려 문서 자체가 리스크가 됨. | 9.5 대응 4차 모니터링에서 품질보증 충돌 사례가 임계치 초과 시 트리거. 재검토 시 컴플라이언스(Dwhy) 필수 참여. |
| D-02 | "해지 의견" 기능 제거의 사업적 영향 | 기존 엔진의 "해지" 직접 판정 기능은 KC에서 의도적으로 제거(R3-1). 중복 가입·부적합 보유에 대한 정리 권유 기능이 사라짐. 보류 사유: 현재는 품질보증 리스크 완화가 우선이지만, 런칭 후 "정리가 필요한 고객"에 대한 서비스 공백이 문제가 될 수 있음. | Phase 1.5 런칭 후 분기별 사용자 만족도·전환율 지표 검토. 대안 검토 시 설계사 매개 프로세스(상담 연결) 우선 고려. 베이스라인 참조점: 2.1.1 Braze 캔버스 실데이터 (수신군 32.5% vs 미수신군 27.3%, +5.2%p). |
| D-03 | Fromage 측정 방식 확정 | Fromage 측정이 공공 건강검진 API 연계인지, 자가입력인지, 외부 앱 이동 후 복귀인지 확정되지 않음(5.4 [TBD] 마커). 보류 사유: 본 BRD는 비즈니스 요구사항 수준이며, 구체 데이터 수집 방식은 기술 협의 대상. | Phase 1.5 착수 전 PRD 및 Fromage 기술 협의에서 확정 필수(8.3 선결 조건). |
| D-04 | 정량 목표 수치 확정 | 3.2 정량 목표의 [TBD] 수치들(전환율 하한선, 고도화 진단 상대 향상률, Fromage 측정 완료율 초기 목표). 보류 사유: 베이스라인 데이터 확보 전이며, Phase 1.5 착수 시점에 기존 엔진 성과 지표를 재확인해야 함. | Phase 1.5 착수 전 플랫폼사업본부장 승인으로 확정(8.3 선결 조건). |
| D-05 | 보장점수 괴리 허용 범위 (±N점) | R6-1-1에서 이관 과도기에 기존 bodoc 앱 점수와 KC 기반 점수의 수치 괴리 가능성을 인정. 허용 범위와 수렴 일정 미정. 보류 사유: PRD 단계의 산정 로직 설계와 연동되므로 BRD에서 미리 수치를 고정하지 않음. | PRD에서 ±N점 확정, Phase 1.5 착수 전 두 채널 점수 샘플 비교로 실측 검증. |
| D-06 | 9.5 모니터링 임계치 수치 확정 | 9.5.2에 따라 Phase 1.5 런칭 후 최소 2개 분기는 관찰 모드로 운영하며, 그 후 임계치 수치를 확정. 보류 사유: 베이스라인 충돌 사례 분포 확보 전 임의 수치 고정은 오작동 위험. 관찰 모드 데이터가 있어야 합리적 임계치 설정 가능. | 관찰 모드 2개 분기 종료 시점에 임계치 확정 미팅. 기술연구소·마케팅팀·Dwhy 공동 참여. |
| D-07 | 전환율 비교 방법론 | 3.2 첫 항목의 "기존 엔진 대비 최소 동등 이상" 측정 기준에서, bodoc 앱과 Clark/Lois의 진입 채널 차이로 단순 비교가 apples-to-oranges가 될 가능성(9.1 리스크 C). 보류 사유: 비교 방법론 선택(동일 채널 A/B, 이종 채널 가중 비교, 기간 분할 비교 등)은 데이터팀 기술 검토 필요. | Phase 1.5 착수 전 8.3 선결 조건으로 확정. 데이터팀·플랫폼사업본부 공동 승인. |
| D-08 | Rule 카드 필드 확장 방식 | R3-1-1에서 Rule 카드에 output_label·coverage_category·fromage_variant 3개 필드 추가를 제안. v1.4 원본 Rule 카드 스키마를 직접 변경할지, 별도 Extension 테이블로 분리할지 확정 필요. 보류 사유: v1.4 기존 Rule 카드(RULE.LEAD.CONVERT_THRESHOLD.V1 등)의 구조를 건드리지 않는 방식이 하위 호환에 안전하나, PRD에서 기술 설계 판단 필요. | Phase 1 착수 시 기술연구소 ↔ Aron 공동 검토. 결과에 따라 KC Admin v1.5.2 스펙 영향 가능. |
| D-09 | 신규 Rule 카드 ID 네임스페이스 | Delta BRD로 추가되는 Rule 카드(담보코드 기반 R3 판정용)의 ID 네임스페이스를 기존 RULE.LEAD.* / RULE.PLANNER.*와 구분할 필요. 예: RULE.COVERAGE.CANCER.V1, RULE.COVERAGE.LONGTERM_CARE.V1 등. 보류 사유: v1.4 §7 예시를 따르되, 기존 카드와 ID 중복이 없는지 검증 필요. | Aron이 KC Admin 입력 단계에서 ID 체계 최종 확정. 기존 카드 목록 대조 필수. |
| D-10 | Delta BRD 관련 카드의 Dwhy 규제 검수 대상 여부 | v1.4 §3-1 ③의 Dwhy 규제 검수는 "법적 정의가 포함된 카드"(5종: 실손의료보험, 심혈관질환 보장, 뇌혈관질환 보장, 질병코드의 이해, 보험 마이데이터)에만 해당. Delta BRD의 Rule 카드 확장(유지/보강/검토 라벨 + 담보 카테고리별 판정)이 이 5종 범위에 포함되는지, 아니면 신규 대상으로 추가되는지 Dwhy 확인 필요. | Phase 1 착수 시 Kris가 Dwhy와 범위 협의. 결과는 R3-3-1 거버넌스 플로우에 반영. |

※ 신규 결정 보류 이슈 발생 시 ID를 증가시켜 본 표에 추가한다. 이슈 해소 시 해당 행을 유지하되 "해소" 표시와 해소 문서 참조를 추가한다.

— 문서 끝 —